2020.04.20 중간 회의록

현재까지 진행 현황

* 황승현

정보창에서 구현할 예제 데이터 구현 진행 中 (파이썬 TK인터페이스 사용)

* 현재 기본 정보창 중 하나인 날씨 파싱 완료
* 김휘진

정보창에서 구현할 예제 데이터 구현 진행 中 (파이썬 TK인터페이스 사용)

* 시간과 구글 뉴스 headline 파싱 완료
* 양상열

정보창에서 기본 스크린 틀 예제 데이터 구현 진행 中 (파이썬 TK인터페이스 사용)

* 추가적인 의견
* 현재 병원 타깃으로 개발하고 있는 현재의 기능의 확장성이 있으면 좋겠다, 라는 의견이 있었음. 병원에 알맞은 기능 구현 이후, 공용 손소독제가 필요한 아파트 엘리베이터 같은 시설에 맞게 기능을 찾아보고, 가능성이 있으면 추가해서 구현 예정

* 차후 진행예상
* 라즈베리 파이 구입 이후, 테스트 예정, 기능적인 구현을 다 만든 이후에,

(3주안에), 3D 프린팅을 이용하여 최종적으로 테스트 예정